重庆市奥体中心安全围栏修建合同

甲方：重庆市奥林匹克体育中心

乙方：高新技术产业开发区瑞雄不锈钢制品经营部

依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签订合同如下：

一、工程概况及承包方式

1、工程名称：安全围栏修建。

2、工程地点：奥体中心（四支路、奥林村、广场北、自行车创意公厕等处）。

3、工程承包方式：包工包料。

4、工程概况：为了给广大市民提供更安全，更整洁的自由活动范围，防止不良商家乱堆乱倒各种垃圾，特在中心多个地段安设高围栏杆，其中高围网状栏杆4段，2米高，总长285米，约合570平米，新建铸铁花型栏杆高1.3米，总长18米，各支路及环道绿化区域铸铁花型栏杆零星修补，总计约合13米。

二、工程施工内容

1、高围网状围栏修建：(购置所需材料。(加工制作。(地坪基脚处理。④围栏安装、管理及施工进出门制作安装。

2、铸铁花型栏杆修建：(购置材料。(地坪基脚处理。(加工制作安装。④打磨、刮灰、上漆等。

3、零星修补铸铁花型栏杆：(购置材料。(切割、立柱、横杆焊接安装。(漆面点补。

三、工程造价

严格按照甲方的具体要求进行施工，通过多方询价、报价作对比，最终以总造价39530元达成协议，予以审计。（详见工程验收明细清单）

四、工程期限

以合同签定之日起15日内全部完工。

五、质量要求

按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为1年。

六、付款方式

工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方全部工程款。

七、双方责任

1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明，施工场地要平整。

2、乙方：向甲方提供工程装饰施工报价。

3、乙方应按照合同的要求，按时完成工程工作并确保工程质量。

4、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的全部责任。

八、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）

3、未尽事宜，双方协商解决。

4、本合同一式四份，甲、乙双方各持二份。双方签字盖章生效。

甲方：重庆市奥林匹克体育中心  乙方：高新技术产业开发区瑞雄不锈钢制品经营部

代表签字：                    代表签字：

联系电话：                    联系电话：

年    月    日