重庆市奥体中心贵宾厅三楼监督室

翻新合同

甲方：重庆市奥林匹克体育中心

乙方：重庆伸展装饰工程有限公司

一、工程概况及承包方式

1、工程名称：重庆市奥林匹克体育中心贵宾厅三楼监督室翻新。

2、工程地点：重庆市奥林匹克体育中心贵宾厅三楼。

3、工程承包方式：包工包料。

4、工程概况：应球赛组委要求，对原监督室进行整改，主要整改内容：墙体翻新、地板翻新、吊顶翻新、观赏窗台翻新，部分设施更换等，要求与贵宾厅右边套房风格一样。

二、工程施工内容

1、搬离所有办公用品，拆除门框、窗台、地板、灯具、线路、吊顶等。

2、制作、安装非标门一套，门洞横梁制作安装，窗台包装，玻璃及卷帘窗安装等。

3、购置处理，制作安装三级吊顶。

4、监督室墙体线槽开设，线路铺装，灯具购置安装，卫生间抽风机购置安装等。

5、监督室墙壁满刮腻子，够高级地板、脚线、墙纸铺贴。

6、垃圾外运处理等。

三、工程造价

根据多方询价、报价作预算，签定合同价42173元，完工后，详见验收清单，予以审核。

四、工程期限

签订合同之日起20日内完成。

五、质量要求

按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为1年。

六、付款方式

工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方全部工程款。

七、双方责任

1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统位置应负责指明。

2、乙方：向甲方提供工程施工报价。

3、乙方应按照合同的要求，按时完成工程工作并确保工程质量。

4、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的全部责任。

八、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）

3、未尽事宜，双方协商解决。

4、本合同一式四份，甲、乙双方各持二份。双方签字盖章生效。

甲方：重庆市奥林匹克体育中心    乙方：重庆伸展装饰工程有限公司

代表签字：                      代表签字：

联系电话：                      联系电话：

年    月    日