重庆市奥体中心四支路、奥林村废弃垃圾

清运及奥斯奇茶楼拆除清运合同

甲方：重庆市奥林匹克体育中心

乙方：重庆首安建筑劳务有限公司

一、概况

1、名称：四支路、奥林村废弃垃圾清运及奥斯奇茶楼拆除清运。

2、地点：重庆市奥林匹克体育中心。

3、承包方式：包工、包运。

4、概况：结合社区创卫和综合管理，现对其两个地点进行干枝、树叶、白色垃圾、各种违规堆放垃圾等进行彻底清理并处置。两处共清理流散面积在5000平米左右，预计装车量在250立方。由于游泳跳水馆全面升级改造，奥斯奇茶楼退还，现对茶楼地段包含的所有房间装饰和搭建进行彻底清理，还原原始面貌，总施工面积在500平米以上。

二、施工内容

1、场体清理、垃圾捡拾、转运、集中堆码。

2、拆除茶楼大厅、各房间、其它功能房和陆上训练房的一切装饰。

3、清理所有集中堆码垃圾、拆除茶楼所产生的废弃建筑垃圾，外运及处置。

三、工程造价

经过多方询价、报价做对比，双方达成一致协议，实行最低综合包干价44700元。

四、工程期限

以合同签定之日起27日内完工。

五、付款方式

工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方全部工程款。

六、双方责任

1、甲方负责对清理完毕的场地进行验收。

2、工程完工达到甲方要求后，甲方给乙方办理结算。

3、乙方：向甲方提供工程施工报价。

4、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的全部责任。

七、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各持二份。双方签字盖章生效。

甲方：重庆市奥林匹克体育中心    乙方：重庆首安建筑劳务有限公司

代表签字：                      代表签字：

联系电话：                      联系电话：

年    月    日