重庆市奥体中心内场、外环道循环供水系列抢修合同

甲方：重庆市奥林匹克体育中心

乙方：重庆伸展装饰工程有限公司

一、工程概况及承包方式

1、工程名称：重庆市奥林匹克体育中心供水系列抢修。

2、工程地点：重庆市奥林匹克体育中心西大厅内通道、外环道两处。

3、工程承包方式：包工包料。

4、工程概况：西大厅内、外环道循环供水主管道（型号θ219）先后自然爆裂，造成严重损失，需紧急制定方案抢修，恢复正常。

二、工程施工内容

1、聘请专业勘察工程师进行漏点查找（地下管道破裂，漏水从各个地方涌出，表面无法确定水源的准确位置）。

2、按照探测出的漏点标记进行地面开挖，开挖标准必须满足管道作业抢修足够空间。

3、查明漏水原因，组织抢修方案，购置加工处理各种管件原材料进行抢修。

4、地面逐一回填（层层夯实）浇筑混泥土、铺设沥青路面。

5、场地清理、剩余建筑垃圾外运及处理。

三、工程造价

因事发突然，结合市场突发事件紧急处理制定抢修方案，多方咨询和估价，双方达成协议，初步预算在36620元完成此项任务，具体详情参照工程验收明细清单，予以审计。

四、工程期限

工程抢修停水1天，全部恢复10天之内。

五、付款方式

工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方全部工程款。

六、双方责任

1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明。

2、乙方：向甲方提供工程施工预算报价。

3、乙方应按照合同的要求，按时完成工程工作并确保工程质量。

4、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的全部责任。

八、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议：

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

2、未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各持二份。双方签字盖章生效。

甲方：重庆市奥林匹克体育中心    乙方：重庆伸展装饰工程有限公司

代表签字：                      代表签字：

联系电话：                      联系电话：

年    月    日